Checkliste: So gelingt die Verzahnung von Einzel- und Multi-Projektmanagement

| Sind standardisierte Schnittstellen definiert? | ☐ |
| --- | --- |
| Ist dem Team Methodenfreiheit garantiert? Dürfen Projektteams ihre operative Arbeitsmethode selbst wählen, solange sie die Standards einhalten? | ☐ |
| Ist eine Ressourcen-Konfliktlösung etabliert? Gibt es ein transparentes, regelmäßiges Gremium, das Ressourcen-konflikte priorisiert? | ☐ |
| Werden Statusberichte direkt als automatisches Reporting aus den operativen Systemen der Teams gespeist? | ☐ |
| Greifen Sie als Führungskraft erst ein, wenn Toleranz-grenzen (Zeit, Budget, Qualität) überschritten werden und die Ampel auf Gelb oder Rot steht? Im „grünen Be-reich“ lassen Sie dem Team freien Lauf. | ☐ |